
## 项目实施团队

为了配合项目的实施，联想将组成专业的项目实施小组，负责实施此项目，完成粤电集团应急指挥平台项目的安装、实施、开发、上线和售后服务工作，保证项目实施的进度和质量。

* 项目领导小组：粤电集团相关领导和联想公司相关领导
* 项目经理：崔志刚；
* 工程质量监控组：粤电集团指定人员、肖尚品；
* 工程实施组：郭方晓、王星；
* 软件开发组： 赵金龙、胡为明、杨万里、王丹、张志刚、王东双、刘武闯、张义辉、张波、杨云飞；
* 软件测试组：马晓辉、徐梅；

为了确保项目实施的顺利， 联想希望粤电集团主管领导和相关技术负责人也能够加入项目组：

* 粤电集团主管领导
* 粤电集团技术负责人
* 粤电集团系统管理员
* 粤电集团网络管理员
* 粤电集团数据库管理员
  + 1. 7.1.1项目机构及职责



* 项目领导小组（2人）:

工程领导小组为工程实施的最高决策机构。

职责：

批准该系统总体设计方案和实施计划。决定工程重大决策，认定。

系统实施中的重要业务范围和技术标准。协调工程实施过程中甲乙双方之间的关系。

运作方式：

通过定期和不定期地召开协调会的方式，即在工程进展的每个阶段定期召开协调会，研究协调下一阶段的工作和在工程进行中遇到要协调问题时召开领导成员参加的协调会，产生协调会纪要，用纪要来指导工程建设。

组成：

项目领导小组由粤电集团相关领导和联想公司相关领导共同组成，组长由粤电集团安排，副组长由联想公司人员担任。

* 项目经理（1人）：

职责：

依据合同，制定并公布项目管理计划，实施项目及行政管理，监督项目的顺利进行；负责与该项目相关的各部门、技术人员、资金和设备的协调；监督工程进度，估测工程的进展情况，以书面文件向项目领导小组汇报；制定项目实施细则及项目技术分工明细表，组织项目技术人员实施项目；形成详细的项目实施进度文件，并定期向项目领导小组汇报。

* 工程实施小组（2人）:

职责：

按照工程设计指标、进度安排和协调会纪要的要求，按期保质地完成工程建设。

工作方式：

实行项目经理负责制，项目经理按工程技术要求和进度制定各阶段的工程实施计划和相应的财务管理，监督工程各部分的实施。

* 软件开发组（10人）：

职责：

按照粤电集团对应急指挥系统的实际要求进行软件定制开发服务，由12名经验丰富的研发工程师组成，包括有架构师、系统分析师、交互设计、前端开发、后端开发等研发人员。

* 软件测试组（2人）：

职责：

负责对粤电集团应急指挥系统软件进行测试工作，找出系统BUG、设计缺陷和不足；参与项目的需求分析及评审，协助项目组找出可能存在的设计问题； 负责高效全面的测试用例编写；负责BUG跟踪管理，测试计划、测试报告的编写；。

负责对客户进行现场技术和集中培训，使客户能够熟练的使用实施产品。

* 工程质量监控组（1人）:

职责：

由质量监控组对我公司项目组的人力资源配置、设计文档、成本控制、风险控制、进度控制等按ISO9001质量保证体系标准进行管理控制。

对各种设计文档进行阶段性评审

对各种设计文档进行版本控制

对工程进度进行控制

人员组成：熟悉业务的工作人员和对系统工程有丰富管理工作经验的技术人员。

联想承诺长期在粤电集团现场人员至少有1名项目经理、1名工程实施人员、1名研发架构师、3名研发工程师和1名测试工程师，共计7人，其余研发及项目组成员在联想办公区进行项目开发及支持事宜。 项目组现场人员需由粤电集团提供办公工位及办公环境。

* + 1. 7.1.2项目人员简历

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 崔志刚 | 学历 | 硕士 | 职称 | 高级项目经理 |
| 职务 | 高级项目经理 | | 本项目拟任职务 | | 项目经理 |
| 工作经历 | | | | | |
| 中国移动业务运营支撑系统经营分析配套工程(第一批)，任项目经理；中国联通综合电信业务支撑系统湖北GSM计费工程三期扩容项目（湖北联通），任项目经理；西北通信股份有限公司新疆分公司业务支撑系统，任项目经理；河南网通第二枢纽楼IDC项目，任项目经理；南方日报社南方网基础设施建设项目（二期），任项目经理；北京电力公司卡表售电系统升级及改造项目，任项目经理；国家认监委数据中心集成项目，任项目经理；质检总局检验检疫信息系统灾备中心项目，任项目经理；中国联通ESS应急灾备系统项目，任网络架构师；国家电网虚拟化资源池深化建设项目，任总项目经理；神华集团容灾项目，任总项目经理    E:\sun-cuizg2012的文件夹\2012.01-12资料内容\20120509华胜天成云易捷版培训资料\工信部-高级项目经理-崔志刚.jpg | | | | | |
| 姓名 | 肖尚品 | 学历 | 本科 | 职称 | 无 |
| 职务 | 项目经理 | | 本项目拟任职务 | | 工程质量监督组成员 |
| 工作经历 | | | | | |
| 负责联想多个省级政务云项目的管理经验，参与案例：  项目：陕西省电子政务云平台项目  2015年参与陕西省电子政务云平台项目，担任项目经理，负责项目质量管理、项目进度管理、项目风险管理和项目变更管理等工作内容。  项目：山东省临沂政务云平台项目；广东省公安厅网络运维系统和信息资源服务平台项目；浙江移动OA网IT运维管理平台项目；上海103所应急指挥平台；江苏联通应急平台项目；劳动保障部综合网络与系统管理平台等  PMP 认证证书20101024-肖尚品  Oracle OCP认证证书20081107-肖尚品 | | | | | |
| 姓名 | 郭方晓 | 学历 | 本科 | 职称 | 无 |
| 职务 | 高级研发架构师 | | 本项目拟任职务 | | 工程实施组组长 |
| 工作经历 | | | | | |
| 参与项目：宁夏远航管理系统；国华宁海电厂生产实时系统升级改造；国华公司环保实时信息移动系统；准电订餐系统；国华定电领导谏言信箱；国华热电监测环保系统公示网站；各电厂DCS、ECS、NCS生产数据接口开发；  1514711783(1) | | | | | |
| 姓名 | 胡为明 | 学历 | 本科 | 职称 | 无 |
| 职务 | 高级研发架构师 | | 本项目拟任职务 | | 研发架构师 |
| 工作经历 | | | | | |
| 参与项目：粤电集团广东电网煤耗在线系统；  准格尔电厂PI升级改造；三河电厂pi系统深化应用；万州电厂SIS系统；  安庆电厂小指标系统；寿光电厂SIS系统；柳州电厂小指标系统；国华港电指标报警系统 | | | | | |
| 姓名 | 王星 | 学历 | 硕士 | 职称 | 无 |
| 职务 | 高级系统分析师 | | 本项目拟任职务 | | 研发架构师 |
| 工作经历 | | | | | |
| 参与项目：国家电网华北区、西北区综合统计、投资统计、投资计划各系统项目实施与维护；国网规划计划中心项目；神华电力数据门户填报平台项目实施；舟山电厂海水淡化项目；  NPP认证证书20160330-王星  1514712812(1)  1514712865(1) | | | | | |
| 姓名 | 赵金龙 | 学历 | 硕士 | 职称 | 无 |
| 职务 | 高级研发经理 | | 本项目拟任职务 | | 项目组研发经理 |
| 工作经历 | | | | | |
| 参与项目：国华宁东电厂BFS++系统建设项目；神福鸿电BFS++项目；国华三河电厂#4机组BFS++系统建设项目；国华呼贝电厂BFS++风险预控标准化管理等项目  1514713536(1)  1514713591(1)  1514713687(1) | | | | | |

* + 1. 7.1.3部分研发团队人员简历

项目组部分核心研发人员履历如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨万里 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | | 无 | |
| 职务 | 研发经理 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | | 研发工程师-UI设计 | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 负责多个B2B项目的实施经验，参与案例：  项目：中电易购B2B电商平台项目  中电易购B2B电商平台项目是我司成功架设开发互联网+电力物资发展的一个典型案例。主要负责项目中产品主UI色体策划，产品视觉设计。  项目：同航网机票类B2B平台  该项目是一家提供机票等航旅产品比价的综合B2B交易平台。通过平台，能实时在线查询、预订机票，还能为机票代理人提供赊销服务，缓解资金压力等。负责互联网产品主前端设计。  项目：壹吉购B2B酒类平台  壹吉购平台为各个品牌的城市总经销与终端之间搭建一座桥梁，实现产品直达门店，制作平台服务，“不赚差价 一键直达”的一键式服务。通过壹吉购联络起各地总经销和终端门店，达到各自资源的合理化配置使用。负责互联网产品主UI色体策划，产品视觉设计。  项目：复华财富APP接口+后台  客户给自己的理财师开发的一款应用，主要用于介绍产品，帮消费者预约指定产品，理财师查看自己业绩。负责互联网产品主UI色体策划，产品视觉设计。  项目：翠铂林电商PC站+后台  主要经营的产品是金属，也提供样品的检测。负责互联网产品主UI色体策划，产品视觉设计。  项目：易行救援手机站  是一款汽车救援的应用，距离救援目的地最近的维修商提供拖车、送油、送水等的服务。负责互联网产品主UI色体策划，产品视觉设计。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 王丹 | | 学历 | | 硕士 | | 职称 | | | 无 |
| 职务 | 研发经理 | | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | | UI设计 |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2016.08 - 2016.09 钜宝盆金融网站  责任描述：  1.负责结构功能梳理、交互设计和视觉设计，制定视觉规范，把控项目整体风格，负责界面美化工作  2.最终输出交互及视觉落地方案，后期跟踪更新迭代  项目描述： 钜宝盆金融网站是由上海翼勋互联网金融信息服务有限公司负责运营。外包项目，服务于中国高成长性人群，旨在提供更安全、更透明、更稳健的互联网金融信息服务，致力于打造成为一个全方位、个性化的互联网金融信息服务平台。  2016.10 - 2016.11 尤为Wconcept电商网站  责任描述：  1.负责制定web端的产品设计规范，界面美化和深度挖掘用户需求  2.了解目标用户和用户目标，不断提升用户体验度  3.与开发人员写作，促使项目高校完成  项目描述： 尤为Wconcept 网站是由上海森画电子商务有限公司负责运营。外包项目，一款基售卖韩国潮流品牌服饰的网络商城，已上线。当时公司已经确定了通过网上商城售卖韩国潮流品牌服饰的业务模式，但是尤为Wconcept网络商城的界面还没有出来，由于是新公司缺乏设计，由我一个人完成了尤为Wconcept商城的设计并配合技术组及时上线了新UI。  2017.02- 2017.03 蜜酱APP  责任描述：  1.根据产品需求，对产品的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计  2.协助产品经理完成公司app产品UI界面设计交互和用户体验优化和改进，同时参与并改进产品交互设计、产品创新，界面视觉引导，与开发一起推动设计实现  项目描述： 蜜酱APP是由北京九歌云文化传播有限公司负责视觉和交互设计，是一款海外代购的电商APP，创新地把“视频直播”和“电商”结合起来，让用户真正跨越时空和语言的限制，捅破价格不透明的窗户纸，体验身临其境的海外购物。因为产品针对日韩化妆品，用户多为年轻女性，因此我们我们在UI设计彩色选择中加入更多女性元素，使得用户体验更好。  2017.04 - 2017.6 图虫APP  责任描述： 1根据原型图进行界面设计，定义APP主色调及视觉规范  2.根据需求设计应用icon、启动页、下载页等页面设计  3.在开发过程中及时与技术人员进行沟通，保持界面风格与设计稿一致  项目描述： 图虫是今日头条旗下的app，是中国优质的摄影师分享交流社区和成长平台。是由北京九歌云文化传播有限公司负责视觉和交互设计，是一款摄影师分享交流社区APP，图博方式展现，完整呈现创作者想法;读取展示EXIF信息，好摄影可参考;一键上传手机相册图片，随时随地分享佳作。丰富的主题活动，在互动交流中激发创作热情、提升摄影技能。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 张志刚 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | 无 | | |
| 职务 | 高级研发工程师 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | 前端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2年以上B2B平台项目经验，3年前端开发，制作相关经验，熟练使用HTML、熟练掌握DIV+CSS页面布局，能开发符合 W3C 标准兼容多种浏览器的网站的前端页面，可以解决各种浏览器兼容问题;  能与交互、视觉和后台开发工程师密切配合，完成web前端的开发工作；  熟练页面BUG调试，了解使用HTML5与CSS3的应用；  熟练使用JS/JQ/ZEPTO应用开发,JSON/JSONP/Ajax动态数据交互处理及应用;  可以使用（AJAX、JSONP） + 模板引擎（ANGULAJS），让前端HTML代码与后台数据代码分离；  熟悉响应式布局,熟练使用bootstrap；  可以使用npm/bower等包管理工具,会使用gulp进行自动化开发；  尝试使用ionic进行移动app和ios移动端应用的混合开发；  教育背景  2012/09 – 2015/07 山东信息技术学院 计算机应用  工作经验  2014/05 - 2015/12 B2B管理系统  项目职责：  完成本B2B模式的系统开发，实现页面交互效果  项目经验：  2015/12 - 2016/03 筑医台沙龙  项目职责：  完成核心页面制作，优化交互 2016/03 - 2016/10 北京晨星启明科技有限公司 前端开发工程师  工作职责：  负责宝大夫微信开发，新技术调研，推广nodejs，进一步实现前后端分离任务  项目经验：  2016/03 - 2016/06 宝大夫公众号开发  项目职责：  负责页面开发，前端页面制作，动态数据交互应用开发，前后端分离任务，  项目经验：  2016/06 - 2016/07 宝大夫分答系统  项目职责：  完成o2o模式的系统开发，实现页面交互效果，node作为后台，独立完成项目开发  项目经验：  2016/07 - 2016/10 宝大夫保护伞系统  项目职责：  完成核心页面制作，优化交互，协调开发 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 王东双 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | 无 | | |
| 职务 | 高级开发工程师 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | 前端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2017.01 - 2017.04 物美联想桥全渠道零售店  责任描述：  1、根据全渠道零售业务模式撰写BRD文档，进行业务讨论。  2、设计产品原型，进行业务评审，不断完善产品。  3、与开发、测试人员沟通，推进项目进展。  项目描述： 为了应对全渠道零售大潮，物美决定对联想桥店进行改造。改造完成后的联想桥主要以线上订单为主，同时重心放在餐饮、精品商品上。预计开业后每日线上订单会到上千单，因此会对门店的后仓进行改造，增加电子价签、PDA系统等设备，对库存进行精准化管理，门店拣货动线最优，拣货效率最高，同时保证后仓库存准确，实时同步到多点商城，保证了线上订单履约率。目前系统已经设计完毕，正在开发中。  2016.10 - 2016.12 仓库无纸化APP项目  责任描述： 1、深入了解现有业务流程，发现业务痛点，提出改进方案。  2、根据流程设计软件原型，撰写PRD文档，优化操作流程，提升效率。  3、撰写培训手册，到现场培训业务人员。  项目描述： 目前物流业务流程中纸质单据使用比较多，物流成本较高，同时纸质单据后续查询比较困难，造成物流在面对供应商纠纷的时候比较被动。针对这种情况发起了物流无纸化项目，主要针对物流收货、门店收DC来货等几个环节进行优化，使用APP代替纸质单据，而且后续数据全部信息化处理，降低了物流成本，同时提升了效率。配送中心一个月可以节省约三万元的耗材费用，同时供应商核对数据的过程也大大加快，提升了站台使用效率。  2015.12 - 2015.12 链商优供项目  责任描述： 1、结合链商优供业务属性和现场流程，提出EWM系统的开发需求，撰写开发文档；  2、与开发人员沟通开发需求，撰写测试文档，跟进开发进度；  3、撰写培训文档，对现场人员进行培训，保障现场作业。  项目描述： 链商优供是一家电商B2B公司，主要客户群体为北京市的夫妻店，使用电商理念取代原有的分销渠道，依托于物美配送中心进行仓储配送。由于电商B2B客户群体与物美自有门店特点不同，对配送的要求也不一样，因此启动了链商优供项目，优化EWM系统来更好地支撑链商优供业务。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 刘武闯 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | 无 | | |
| 职务 | 高级开发工程师 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | 前端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2016.11 - 2017.02 WiFi订单报表系统  责任描述： 独自完成研发，项目框架搭建、功能设计、携程对接、数据库设计等。  项目描述： 该项目是一个WEB项目，是为公司销售部MiFi、上网卡产品服务，主要包含库存管理、产品管理、订单报表等，该项目主要和携程、途牛对接，从携程、途牛接客户订单，作判断之后，进行取件、还件、押金加减款操作。主要控制库存变化，订单变化通知携程途牛。  2016.02 - 2017.02 知途乐  责任描述： 独自完成服务器端研发，项目框架搭建、功能设计、接口定义、数据库设计等。  项目描述： 知途乐是一款发现旅游、分享旅途的APP，用户可以在APP里分享自己的旅途，查询好玩目的地，更方便快捷的查找高品质酒店、饭店、景点、购物中心等；为了方便用户出国行，还加入我们的漫游业务，让用户旅游的同时方便上网。  服务器为APP提供服务，数据、图片、各种信息等。  2015.07 - 2016.08 Portal  责任描述： 参与第二版的设计与开发，主要负责CMS内容管理系统的开发，并提供服务给portal前端；后期同事离职之后，接手负责portal新版页面的开发工作。  项目描述： WEB服务，为展会、机场、合作商家提供热点上网服务，AC用的RouterBOARD、华为、H3C设备，提供CMCC-WEB、ChianNet、iPass、boingo等合作热点。  2015.04 - 2016.02 VMS管理系统  责任描述： 单人设计、开发、部署、运维  项目描述： 该项目包含权限管理、PhoneBook装载发布、Log日志获取分析、上网行为记录抓取分析等功能。提供PhoneBook数据的自动装载，不用人为的去网上下载整理；为不同客户端提供日志上传功能，并分析整理为报表；自动定时抓取Portal、计费系统、漫游用户上网行为记录，并根据需求出报表。该项目为不同的公司分配不同的权限，方便客户自查询自己公司用户上网行为记录。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 张义辉 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | 无 | | |
| 职务 | 高级开发工程师 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | 后端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2016.8-2017.2国网北京电力科学研究院业务管理系统  项目描述： 本项目是为国网北京电力科学研究院开发的业务管理系统，本系统包含项目信息模块、科技项目管理模块、技术支持项目管理模块、一般检测项目管理模块、物资管理模块、资产管理模块，辅助办公管理和系统管理模块。对电科院内部各部门的检测试验报告管控更加准确精准，也为电科院内部各部门提供无纸办公的方便。  责任描述： 技术服务项目管理：该模块主要功能包括项目创建、任务管理、项目实施方案管理、会议纪要管理、工时填报、外委申请、物资采购申请、延期申请、外委报告、技术报告、项目终止、结项申请、技术服务项目状态表、技术报告查询、工时查询。  一般检测项目该模块主要功能包括：指北京电科院各部门开展的各类检测试验工作，核心功能包括委托协议登记、检测任务分发、检测报告在线填报与审核等。  2015.05 - 2016.06 北京华商远大公司信息管理系统  软件环境： Windows7/Tomcat/Oracle  硬件环境： pc  开发工具： Myeclipse/Eclipsce+Svn  责任描述： 负责模块：员工信息管理：该系统是对员工的基本相关信息进行操作。  物资管理子系统主要实现对物资基础资料、供应商、采购、仓库、运行的在线管理，以及物资库存统计和月度分类稽核表。  项目描述： 华商远大公司信息管理系统，主要以工程管理为主线，结合经营、成本等管理内容和物资供应需求，贯穿公司各级职能部门及下属分、子公司之间的信息传递和业务处理，主要解决信息的规范录入、实时查询，减少各个审批环节的积压时间，提高工作效率、实现无纸化办公等。  2013.08 - 2015.04 银企对账处理系统  软件环境： Windows7/Tomcat/Orcale  硬件环境： pc  开发工具： Myeclipse/Eclipsce+Svn  责任描述： 主要负责客户信息的维护与签约模块的开发和设计,通过客户号的查询,将核心中的客户相关的客户信息与账户信息同步到对账系统中,并进行签约。该模块主要包含通讯方式的维护(信函地址、Emai地址、短信地址)的维护,对账户的签约和解约等.  项目描述： 银企对账系统用于处理银行与企业业务金额实时比对.银企对账业务是指银行按照与客户签订的电子对账协议中约定的对账周期,通过企业网银、邮寄对账单等方式为客户提供账户余额对账单,客户通过企业网银等采用双方对账的模式与银行进行对账.  主要功能包含：账期基础信息维护、客户信息维护与签约、交易流水查询、待打印对账单查询、账期制定、数据统计、上门对账、回单回收、回单查询、查询、退信处理、人工补录、银企对账业务报表等。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 马晓辉 | | 学历 | | 本科 | | 职称 | 无 | | |
| 职务 | 高级开发工程师 | | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | 后端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2015.12 - 2016.08 恩纽诚服APP  责任描述： java开发  项目描述： 负责开发APP后台接口，定时任务，与sap系统做接口联调。  恩纽诚服APP是用于廊坊新奥燃气内部员工的APP,其中包括(安检任务、工单任务、抄表任务、日计划，后期维护等等)。  2014.11 - 2015.12 智慧城市.秦皇岛市民网  责任描述： java开发  项目描述： 项目描述：项目中做的模块（学校信息查询，公积金账单，社保账单，失物招领，实时公交查询等）。  秦皇岛市民网，由智慧神州(秦皇岛)信息技术有限公司建设运营, 是秦皇岛市加快智慧城市建设、促进信息消费、实现信息惠民的重要支撑项目，围绕秦皇岛城市运行管理体系和公共服务应用体系的构建，以市民对政务与公共事业等信息消费需求为核心，依托云计算、移动互联网技术架构，依托秦皇岛市公共服务云平台进行集约化建设,采用云服务的方式聚合政务服务资源和社会公共服务资源，进行PC、智能手机、平板电脑、自助终端、服务热线和社区服务站等多渠道融合服务体系建设，通过市民个人主页主动推送个性化的信息产品和信息消费内容。  用到如下技术（spring MVC +mybatis ,Nginx,redis,bootstrap,百度地图api）工作中主要是对接各个委办局接口，实现各个应用功能，为微信端，自助终端提供接口。  2014.07 - 2014.10 重庆市网上督察平台  责任描述： java开发  项目描述： 项目中做的模块（执法业务督察查看、强制措施报备、执法信息督察）。  公安部警务督察局委托公安部第一研究所起草网上督察系统系列标准。随后，警务督察局和第一研究所联合成立网上督察系统标准起草工作（项目）组，梳理各地起草的部分标准，修订标准前期编制文档，到北京市公安局警务督察总队进行调研，与部信标委就标准编制设想做初步意见交换，形成一套网上督察系统系列标准工作组讨论初稿。  2013.12 - 2014.07 违法犯罪资金分析系统  责任描述： java开发工程师  项目描述： 项目职责：1.整个系统的权限管理（系统分为：管理员、案件管理员、采集员、分析员。）  2.系统设置中的所有功能（用户管理、权限管理、模板分类管理、日志管理、系统监控、服务监控、上报等模块）  3.案件管理、我的案件（用户在设置案件中的，权限变更，和对案件的分配以及一系列的增删改查。对不用用户在不同案件中的不同角色进行权限管理分配不同的功能权限）  4.申请测试用户并审批（申请测试用户，一定要通过系统管理员审批才能通过，其中审批会有期限限制默认为7天，当测试用户使用超过7天时，系统会自动将该用户停用，并且提示该用户试用时间已经到，请联系客服。） | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 徐梅 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | 无 | | |
| 职务 | 高级开发工程师 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | 后端开发工程师 | | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2016.06 - 至今 NC财务管理系统  开发工具： eclipse uapstudio  责任描述： 主要是参与NC财务软件的相关功能的开发与维护，针对不同客户提出的需求和问题进行开发和解决。其中我主要参与的有应收管理，应付管理模块。收款合同模块，共享服务模块。参与收付款模块的需求有，收付款协议，收付单据暂存功能开发。收付款合同敞口合同的开发。以及在双百期间全程参与共享服务中的归档模块的开发，该模块前端是用web技术开发（html,css,jquery,ajax），后端spring+springmvc+hibernate +oracle.参与数据库sql的优化，存储过程开发，触发器的开发，分析函数的开发等。开发存储过程：刷店奖的存储过程。优化sql等  项目描述： NC财务软件，该软件主要是面向集团企业的管理软件。主要客户有，碧桂园，核工业，海航等。该产品用到了互联网技术、云计算技术、移动应用技术。该产品的主要模块有，财务会计，供应链，共享服务，hr模块等。  2015.04 - 2016.04 联通营销系统  责任描述： 本人开发是新添加的功能：零售店奖模块，分销店奖模块，督导信息模块，品牌信息模块，异常销量模块。零售模块：支持查询功能，查看功能，修改功能，导出数据功能(excel形式)分销模块：支持查询功能，查看功能，修改功能，导出数据功能(excel形式)，日账单审核，月账单审核督导模块：支持新建功能，批量新建功能，查看功能，修改功能，导出功能等。品牌模块：支持批量录入信息，修改功能，导出功能。开发存储过程：刷店奖的存储过程。优化sql等  项目描述： 其主要业务是在全国通过联通渠道销售各种品牌手机和平板店员店奖上报的的系统，店员的个人信息维护，省办督导个人信息维护，省办人员对上报串码的审核，给省办，地市人员的权限的分配。给各种品牌机型的批量录入录入，人员信息的批量录入等.  2015.01 - 2015.02 沁怡礼品商城网络购物平台  开发工具： myeclipse  责任描述： 主要负责用户登录、商品信息查询、购物车、商品管理、订单管理等模块的实现。  项目描述： 网站的主要构建由前台操作和后台管理两部分组成。前台操作可为顾客提供浏览网页,查询商品,比较及购买商品等功能,分为五大模块,具体为客户登录模块,首页模块,商品模块,购物车模块,订单和结算模块”。而后台管理实现了网站的产品陈列,用户信息搜集整理以及后续订单生成,物流、客服、销售配套增值服务等。具体由用户管理模块,商品管理模块,订单管理模块,物流管理模块,公告管理模块五部分组成。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 张波 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | | 无 | |
| 职务 | 测试经理 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | | 测试工程师 | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  |   2016.07 - 2016.10 微视酷云课堂管理平台  项目描述： 微视酷云课堂有系统管理与用户使用两个平台组成。系统管理平台（后面统称为后台）包含：系统管理、机构（学校）管理、产品管理、课程管理、消息管理、用户更新支持等。用户使用平台（后面统称为前台）包含：登录、主页信息展示、我的课程、我的更新、我的消息、老师管理及个人中心等。  责任描述：  1、负责机构管理、产品管理、课程管理功能业务逻辑测试  2、负责个人中心主页信息展示、我的课程、我的更新、我的消息等业务功能测试  3、测试用例编写  2015.12 - 2016.08 全国配电技术协作网  项目描述： 该系统是一个具体的电力公开大学应用系统。支持用户的各种查找课件师资等资源的方法、下载资源、上传资源、收藏资源等。在统一认证系统的协调下，实现用户与其它应用系统（EPTC技术组织与产业协作项目）之间的统一认证和单点登陆，在分布式资源库中心控制系统的协调下，实现资源的共享。  责任描述：  1、管理后台的课程管理、订单管理、用户管理  2、会员中心我的订单、我的课程、我的评价、我的收藏功能测试  3、测试用例、测试报告、用户操作手册编写  2015.06 - 2015.09 e美商城  项目描述： 化妆品代购网站提供平台让用户通过网站就可以实现韩国、日本等国家进口化妆品的购买，商城主要包含商品购买，在线支付，线下美妆活动报名等功能。  责任描述：  1、负责商品信息的添加、修改、删除、前台商品展示  2、会员资料管理主要是会员资料的修改，审核注册用户信息。  3、购物车管理添加购物车、查看购物车、清空购物车和生成订单功能测试  2013.06 - 2016.03 内蒙会计人员网上服务大厅  项目描述： 从业资格考试、会计人员网上业务办理，会计人员信息网上查询  责任描述：  1、负责前台从业资格考生注册，考试报名支付、排座业务功能测试；  2、负责前台会计人员档案变更、证书补办、定期换证、区内调转、区外调转等相关模块功能测试；  3、后台从业资格管理档案查询、档案变更审核、证书补办定期换证审核、区内区外调入调出审核、奖励申报审核。  4、客户新需求方案编写、测试。 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 杨云飞 | 学历 | | 本科 | | 职称 | | | 无 | |
| 职务 | 测试经理 | | | 拟在本项目中承担的工作 | | | | | 测试工程师 | |
| 工作经历 | | | | | | | | | | |
| 2016.08 - 2016.10 超市管理系统  软件环境： Windows  开发工具： MyEclipse、tomcat、oracle简易版、struts2 、hibernate、Ajax 、Jquery  责任描述： 负责代码的实现和单体测试  项目描述： 该系统主要是实现超市货品的进存销管理  (1)仓库管理：  商品采购：采购员采购商品信息的管理。采购信息的数据项包括采购单号、采购时间、采购员、采购商品列表。  品牌信息管理：采购商品的品牌信息维护。品牌信息的数据项包括品牌名称、品牌编号、厂商、联系方式、地址  库存查询：可以查询库存的商品，可以清楚的了解商品情况。  (2) 销售管理：  商品销售：管理商品的销售情况。  销售金额统计：提供对销售商品金额的统计功能。  销售品牌统计：提供对商品销售情况的品牌的统计功能。  (3)财务管理：  采购金额统计：对某一段时间内采购金额的统计功能。  销售金额统计：对每日销售金额的统计，按品牌分类统计。  (4) 会员管理：  会员信息管理：提供会员信息的管理功能。数据项包括:会员姓名、性别、身份证号、出生日期、电话、地址等。  会员卡管理：会员的会员卡信息管理。数据项包括：会员卡号、卡类型、积分、金额等。  (5)系统管理：  用户管理：系统使用用户的管理。数据项包括：用户名、密码、电话、用户类型等。  员工管理：员工信息的管理。数据项包括：姓名、性别、电话、类型等。  2016.07 - 2016.08 社区老年活动中心信息管理系统  软件环境： Windows  开发工具： MyEclips、Tomcat、SSH、AJAX  责任描述： 完成登录和注册，以及相关信息的编辑。  项目描述： 社区老年活动中心信息管理系统，主要是便于老年人参加社区的个项目活动结果的一个系统，分为三大模块：登录模块、注册模块、活动信息模块。  2017.10 - 2017.10 北京市委门户升级改造  责任描述： 测试用例的编写、测试执行、缺陷管理等  项目描述： 负责模块：工资管理、会议管理、督查督办模块  工资管理：工资导入、工资统计、工资查询、工资管理  会议管理：会议室申请与安排、会议室管理  督查督办：督办消息、督办回复等 | | | | | | | | | | |